Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzyńskiego 3-4  70-506 Szczecin

kieruje

ZAPYTANIE  O CENĘ

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl, fax: 91 48 17 121

Rodzaj zamówienia: przygotowanie dokumentacji oraz uzgodnień i decyzji koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jak i samego wniosku dla 9-11 działek ewidencyjnych lub zgłoszeń do odpowiedniego organu administracji budowlanej i stosownych załączników tj. koniecznej dokumentacji i uzgodnień.

Przedmiot zamówienia: przygotowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji, przedłożenie dokumentacji do organu właściwego, uzyskanie oświadczenia o braku sprzeciwu.

Kod CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

Szczegóły:

- Przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeń do Nadzoru Budowlanego właściwego organu dla 9-11 działek ewidencyjnych położonych na obszarze powiatów: Gryfińskiego, Myśliborskiego, Polickiego. Zamawiający udostępnia koncepcję wiat ca 48m2 zabudowy oraz elementów małej infrastruktury turystycznej wykonane przez niemieckie biuro projektowe (pliki dwg), celem przygotowania stosownej dokumentacji projektowej i adaptacji ich do konkretnych działek.

- Opracowanie map do celów projektowych.

- Przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Przeprowadzenie uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku lokalizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczonego na Mapach Zagrożenia Powodziowego lub w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonego w studiach ochrony przeciwpowodziowej Dyrektora RZGW Szczecin.

- Uzyskanie stosownych zwolnień np. decyzji zwalniającej z zakazów dotyczących wykonywania robót oraz czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią lub zwiększyć zagrożenie powodziowe.

- Pozyskanie zaleceń w zakresie eksploatacji obiektu, ewakuacji w sytuacji zagrożenia powodziowego oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

- Wykonanie adaptacji szkiców koncepcyjnych, które będą zamieszczone w projektach budowlanych do warunków lokalizacji tj. opracowanie dokumentacji budowlanej- projektu budowalnego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji warunków i wykonania odbioru robót. Zamawiający udostępnia koncepcję wiat ca 48m2 zabudowy oraz elementów małej infrastruktury turystycznej wykonane przez niemieckie biuro projektowe (pliki dwg), celem adaptacji ich do konkretnych działek.

- Wykonanie powyżej opisanych czynności w ścisłej współpracy z Zarządcami gruntów oraz Zamawiającym.

- Termin wykonania zamówienia: tj. złożenia kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę do odpowiedniego organu bądź złożenia zgłoszenia dla inwestycji niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do 17 października 2016 r.,

- W przypadku uzyskania odpowiedzi zawierających identyczne ceny Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z podmiotami, które je złożyły.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia badania rynku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Kryterium oceny: najniższa cena – 100%

W przypadku zawarcia umowy z podmiotem, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę zmianie może ulec termin zakończenia realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (udokumentowane przez Wykonawcę).

Termin związania: 30 dni.

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 10 sierpnia 2016 r. Odpowiedzi złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego w sprawie przedmiotowego zamówienia, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

Odpowiedzi można przesyłać:

- na adres mailowy sekretariat@zpkwz.pl,

- faxem na nr: 91 48 17 121

- lub osobiście w siedzibie jednostki.